RESTROSPECTIVA:

\*¿Qué debemos mejorar?

* La organización del tiempo.

Durante el transcurso del proyecto no nos hemos organizado bien en realizar los sprints debido a que no hemos coordinado bien los sprints days y las reuniones con el Stakeholders. Pensamos organizar mejor nuestros horarios, tratando de poder coordinar mejor con el product owner para tener mejor informado sobre el avance del proyecto.

* Investigar sobre las tecnologías usadas y a usar.

Como hemos comenzado a usar una nueva tecnología que no todo el equipo maneja, durante este tiempo nos dedicaremos a la investigación del nuevo lenguaje y el framework, para en el transcurso de trabajo sea más fácil de realizar.

* La comunicación con el product owner y Stakeholders

No hubo mucho tiempo ni oportunidades de comunicarnos con el product owner debido a que sus labores no nos daban tiempo de comunicarnos durante un tiempo. Además de la demora de adquirir los requerimientos por parte de algunos Stakeholders, también debido a la falta de tiempo por labores propias.